ПРИЛОЖЕНИЕ К ПРЕЗЕНТАЦИИ

Детализация работ по проекту «Полка»

Участник: Иванов Никита Сергеевич, группа БПИ2304, роль — разработчик. Дисциплина «Проектный практикум». Продукт — каталог отзывов на игры «Полка».

1. Что сделано

–  Страницы: каталог, карточка игры, вход, регистрация, добавление и правка игры, свои записи, новинки, тёмная тема.

–  Сервер и база: сессия, хеш пароля, отзывы, средняя, один отзыв на пару «человек + игра», запрет чужой правки, файл SQLite.

–  Магазины: кнопка только там, где игра продаётся; рядом оценка игроков этого магазина. Обложка со страницы магазина или с сайта студии.

–  Новинки: даты и описания со страницы магазина, цена в тенге, долларах и евро, рубли — из долларовой цены по курсу Банка России.

2. Пользовательские истории

Все восемь историй из docs/user-stories.md сделаны.

–  Гость открывает каталог без регистрации и видит среднюю и число отзывов.

–  Гость ищет по названию, фильтрует жанр и меняет сортировку. Пустой результат объяснён текстом.

–  Новый человек регистрируется и входит. В шапке видно имя. Чужой отзыв удалить нельзя.

–  Игру можно добавить из списка или вручную. Повтор того же названия не создаёт вторую карточку. У карточки есть обложка.

–  Оценка от 1 до 10 и текст отзыва пересчитывают среднюю и гистограмму.

–  Автор отзыва исправляет или удаляет свой текст. Второй отзыв на ту же игру не принимается.

–  Автор карточки меняет или удаляет свою игру. Чужую карточку открыть на правку нельзя.

–  Без ключа RAWG сайт запускается: поиск идёт по встроенному списку.

3. Проверка

Команда npm test запускает восемь автотестов. Они проверяют следующее.

–  Адрес игры строится из названия, в том числе из русского.

–  В сохранённом пароле нет самого пароля. Верный пароль подходит, неверный — нет.

–  Средняя считается до одного знака.

–  Поиск по встроенному списку не выходит за его пределы.

–  В стартовом наборе десять игр. У Hollow Knight, Counter-Strike 2 и Dota 2 есть обложки.

–  Фильтр «Платформер» оставляет Celeste. Поиск по Valve находит Counter-Strike 2, Dota 2 и Portal 2.

–  Второй отзыв того же человека на ту же игру не сохраняется.

–  Удалить игру может только тот, кто её добавил.

–  Доля положительных отзывов магазина округляется из числа голосов. Рублёвая цена следует курсу.

Руками проверены главная, карточка, пустой поиск, неверный пароль, вход, правка своего отзыва, добавление игры с обложкой, страница своих записей, выход, регистрация, запрет правки чужой карточки и узкий экран. На ширине 390 пикселей страница не разъезжается в сторону.

4. История сборки

В репозитории десять сохранений. Участник один, поэтому отдельной диаграммы по нескольким людям нет. Ниже — что вошло в сборку, по порядку.

–  Каркас каталога: игры, отзывы, вход и средняя.

–  Поля формы не пропадают, если сервер вернул ошибку.

–  Презентация и архив проекта.

–  Обложки игр и письменный отчёт.

–  Тёмная тема и ссылки на магазины.

–  Кнопка магазина появляется только если игра там продаётся.

–  В каталог добавлены Counter-Strike 2 и Dota 2. Появились новинки и переключатель валют.

–  На кнопке магазина видна оценка игроков этого магазина. Обновлены отчёт и презентация.

–  Титульный лист и содержание отчёта приведены к образцу.

Отдельного code review нескольких участников нет: в команде один разработчик. Свои сценарии закрыты автотестами и ручным проходом, перечень выше.

5. Цифры для слайда достижений

–  Страниц с интерфейсом: 9.

–  Автотестов: 8.

–  Пользовательских историй: 8, все закрыты.

–  Игр в стартовом каталоге: 10. Отзывов в комплекте: 16.

–  Сохранений в репозитории: 10.